MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ	1

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ	1

2. Các căn cứ pháp lý thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ	2

3. Cơ sở tài liệu để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ	4

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI	4

1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên	4

1.1.1. Vị trí địa lý	4

1.1.2. Địa hình	5

1.1.3. Khí hậu	5

1.1.4. Thuỷ văn	5

1.1.5. Tài nguyên đất	5

1.1.6. Tài nguyên nước	6

1.1.7. Tài nguyên du lịch	6

1.1.8. Tài nguyên khoáng sản	6

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.	7

1.2.1. Tăng trưởng kinh tế	7

1.2.2. Thu, chi ngân sách	7

1.3. Đánh giá chung	11

1.3.1. Kết quả đạt được	11

1.3.2. Một số tồn tại, hạn chế	11

1.4. Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025	12

1.4.1. Về kinh tế, quản lý thu, chi ngân sách	12

1.4.2. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tiến độ GPMB	13

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021	14

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021.	14

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021.	14

2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020	16

2.2.1. Kết quả thực hiện	17

2.2.2. Những nguyên nhân, tồn tại	18

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022.	18

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất.	18

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực của Quận năm 2022	19

3.2.1. Đất nông nghiệp	19

3.2.3. Đất chưa sử dụng	25

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2022	26

3.5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2022.	27

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022	28

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022.	29

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022.	30

Nguồn: Tính toán quy hoạch	31

Tính thu chi từ đất:	31

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022	31

4.1. Giải pháp về quản lý hành chính	31

4.2. Giải pháp về chính sách	32

4.3. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư	32

4.4. Giải pháp về khoa học - công nghệ	33

4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.	33

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	35

1. Kết luận	35

2. Kiến nghị	35

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của quận Tây Hồ	15

Bảng 2: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Tây Hồ	17

Bảng 3: Chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ	22

Bảng 4: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp	23

Bảng 5: Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2022	24

Bảng 6: Kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng	25

Bảng 7: Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường	28

Bảng 8: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của quận Tây Hồ	29

Bảng 9: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của quận Tây Hồ	30

Bảng 10: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022	31

Bảng 11: Dự kiến các nguồn thu chi từ đất	33

# ĐẶT VẤN ĐỀ

## 1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ

Đất đai được Nhà nước thống nhất quản lý, là nền tảng cho các ngành kinh tế nói riêng và toàn bộ các mặt của xã hội nói chung. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định “đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Điều 53) và “đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” (Điều 54).

Luật Đất đai năm 2013 quy định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, khẳng định “Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” (Điều 14); quy định các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến, thẩm quyền thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 42,43,44); quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Điều 52).

Nhằm cụ thể hơn nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Đất đai đã dành toàn bộ chương 3, gồm 6 điều (từ điều 7 đến điều 12) quy định chi tiết về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết; là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất... và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng thời việc lập kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, từng bước ngăn chặn huỷ hoại đất, hạn chế lãng phí đất đai, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái.

Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của quận. Phương án lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhằm đạt được các mục đích và ý nghĩa sau:

- Phân bổ quỹ đất và điều chỉnh quỹ đất cho nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp, cũng như nhu cầu sử dụng đất ở của nhân dân, đáp ứng nhu cầu đất đai phục vụ cho nhu cầu cụ thể để đầu tư xây dựng công trình và khai thác nguồn lực đất đai trong năm kế hoạch.

- Cung cấp tầm nhìn tổng quan, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành trung ương và các ban ngành, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn quận trong quá trình quản lý, điều hành, phù hợp với kế hoạch đề ra hàng năm.

- Cung cấp những thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hướng sử dụng đất hàng năm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm tạo điều kiện ban đầu trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư.

- Kết quả nhiệm vụ nhằm đóng góp những căn cứ quan trọng vào việc hình thành các chương trình phát triển và hệ thống các dự án đầu tư trọng điểm, xác định mục tiêu, yêu cầu cho một kế hoạch ngắn hạn đảm bảo cho mục đích lâu dài.

Do yêu cầu cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, UBND quận Tây Hồ giao phòng Tài Nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, thực hiện: “Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ”.

## 2. Các căn cứ pháp lý thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ

- Luật Đất đai 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luất Đất đai;

-Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định, quy định chi tiết thi hành luật Đất đai;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật quy hoạch;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 27/2018/TT- BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030;

- Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu vực xung quanh Hồ Tây tỷ lệ 1/2000 và Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND Thành phố.

- Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000.

- Nghị quyết số 65/NQ - CP ngày 25/05/2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 5234/QĐ - UBND ngày 02/10/2018 của UBNDTP Hà Nội về việc Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) của Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024;

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

- Văn bản số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/4/2020 về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt;

- Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ;

- Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ;

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ;

- Văn bản số 7453STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 cấp huyện;

- Thông báo số 471/TB-UBND ngày 16/9/2021 của UBND quận Tây Hồ về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ.

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố;

- 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc việc thông qua điều chỉnh, bỏ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố;

## 3. Cơ sở tài liệu để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ

- Báo cáo thuyết minh và số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 quận Tây Hồ và 08 phường thuộc quận;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 quận Tây Hồ;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ;

- Văn bản số 1160/UBND-TCKH ngày 17/9/2020 của UBND quận Tây Hồ về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách quận;

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của HĐND quận Tây Hồ về thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quận Tây Hồ;

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND quận Tây Hồ về về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của quận Tây Hồ.

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của UBND quận Tây Hồ;

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất các năm 2018, 2019, 2020, 2021 của quận Tây Hồ –  TP Hà Nội;

- Quy hoạch chung xây dựng và phân khu quận Tây Hồ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Hồ sơ giao mốc và sơ đồ, bản vẽ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất các dự án trên địa bàn quận;

- Một số báo cáo, tài liệu khác có liên quan.

# I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

## 1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên

### 1.1.1. Vị trí địa lý

Tây Hồ là quận thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, có diện tích tự nhiên là 2.438,22 ha, với 08 đơn vị hành chính cấp phường.

- Phía Bắc giáp với 03 xã của huyện Đông Anh là xã Hải Bối, xã Vĩnh Ngọc và xã Tầm Xá;

- Phía Nam giáp với quận Ba Đình với các phường giáp ranh là Cống Vị, Ngọc Hà, Vĩnh Phúc, Quán Thánh, Trúc Bạch và Phúc Xá;

- Phía Đông và phía Đông Bắc giáp với phường Ngọc Thụy của quận Long Biên;

- Phía Tây giáp với các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh của quận Bắc Từ Liêm và phường Nghĩa Đô của quận Cầu Giấy.

### 1.1.2. Địa hình

Địa hình quận Tây Hồ khá bằng phẳng với 2 dạng địa hình chính là địa hình khu vực trong đê và địa hình khu vực ngoài đê:

- Khu vực trong đê chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của quận, có độ cao trung bình từ 8 - 12 m địa hình bằng phẳng; khu vực thấp trũng chủ yếu ở khu vực vùng ven Hồ Tây.

- Khu vực ngoài đê: gồm một phần các phường Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng An có địa hình lòng chảo, đây là những khu vực thường ngập úng vào mùa mưa.

### 1.1.3. Khí hậu

Tây Hồ nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều, với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10; mùa khô, lạnh từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.

Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 24,50C. Số giờ nắng trung bình khá dồi dào với 1.645 giờ. Lượng mưa trung bình năm 1.600 - 1.700. Lượng bốc hơi trung bình năm đạt 650mm. Độ ẩm không khí trung bình 84%.

### 1.1.4. Thuỷ văn

Quận Tây Hồ có diện tích Hồ Tây nằm trọn trong địa giới của 06 phường, có sông lớn là sông Hồng chảy qua địa phận từ phía Bắc xuống phía Đông Nam của quận qua địa bàn 5 phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng An và Yên Phụ rồi sang địa bàn quận Ba Đình với tổng chiều dài 7,51km. Chạy dọc phía Nam của quận là sông Tô Lịch qua địa phận các phường Bưởi, Thụy Khuê với chiều dài là 2,7km. Nhìn chung chế độ thủy văn của các sông phụ thuộc nhiều vào lượng mưa hàng năm. Hàng năm, mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch). Tháng có lưu lượng nước bình quân lớn nhất tức đỉnh lũ là tháng 8, lượng nước bằng 15% tổng lượng cả năm và bằng tổng lượng nước cả 7 tháng mùa cạn (từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau). Vào các tháng mùa mưa, lượng nước các sông thường dâng cao gây ngập lụt khu vực các bãi nổi và khu vực ngoài đê. Các tháng mùa khô lưu lượng nước nhỏ, tháng có lưu lượng nước nhỏ nhất là tháng 3. Nước sông cạn kiệt gây khó khăn cho giao thông đường thủy và nguồn nước cho sản xuất sinh hoạt của nhân dân.

Ngoài các hệ thống sông chính trên, trên địa bàn quận Tây Hồ còn có hồ Tây với diện tích rộng 514,8 ha là nguồn nước quan trọng điều hóa khí hậu của khu vực nội thành Hà Nội nói chung và khu vực quận Tây Hồ nói riêng.

### 1.1.5. Tài nguyên đất

Đất đai trên địa bàn quận Tây Hồ được hình thành do quá trình bồi lắng phù sa của sông Hồng được phân thành 02 nhóm chính:

- Đất phù sa không được bồi tụ hàng năm: phân bố hoàn toàn ở khu vực trong đê sông Hồng. Đất phù sa không được bồi được hình thành do quá trình bồi lắng phù sa của sông Hồng, đã có sự phân hoá theo thời gian, không gian và đặc điểm hình thành. Nhìn chung các vùng đất phù sa tương đối bằng phẳng; thành phần cơ giới đất từ thịt trung bình đến thịt nặng; thành phần dinh dưỡng khá, hàm lượng mùn đạt 2-3%, đạm 0,15-0,20%.

- Nhóm đất phù sa được bồi hàng năm chủ yếu phân bố ở khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc các phường Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng An và Yên Phụ. Do được bồi thường xuyên nên hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất đều ở mức cao phù hợp với nhiều loại cây trồng tuy nhiên cần bố trí mùa vụ hợp lý phù hợp với chế độ nước của sông Hồng.

### 1.1.6. Tài nguyên nước

- Nước mặt: Tây Hồ nguồn nước mặt khá dồi dào được cung cấp bởi sông Hồng có lưu lượng nước bình quân hàng năm rất lớn, tới 2640m3/s với tổng lượng nước chảy qua tới 83,6 triệu m3. Tuy nhiên, nguồn nước của sông Hồng phụ thuộc nhiều vào chế độ mưa theo mùa gây lũ lụt vào mùa mưa và gây thiếu nước ngọt cho sinh hoạt vào các tháng mùa khô.

Ngoài ra, Hồ Tây với diện tích 514,8 ha là nguồn dự trữ nước ngọt quan trọng và điều hòa khí hậu trên địa bàn.

##### - Nước ngầm: Hà Nội nói chung và Tây Hồ nói riêng có mỏ nước ngầm với trữ lượng lớn, đó là tài nguyên quý báu vì nguồn nước này luôn được bổ cập, chất lượng nói chung tốt và có tầng phủ bảo vệ chống ô nhiễm. Triển vọng cấp công nghiệp 70.000m3/ng, cấp triển vọng 17.300m3/ng. Độ sâu khai thác cho sinh hoạt khoảng 20 – 30 m.

### 1.1.7. Tài nguyên du lịch

Hồ Tây là một danh thắng nổi tiếng nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, có lịch sử lâu đời gắn với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội.

Trong quận còn tồn giữ lại nhiều công trình văn hoá, lịch sử, cách mạng, vừa có giá trị nghệ thuật như: đình Quảng Bá, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, chùa Vạn Ngọc, chùa Vạn Niên, chùa Võng Thị,…cùng với những kinh nghiệm trong sản xuất, hình thành các làng nghề truyền thống, như: làng cá cảnh Nghi Tàm, làng đào Nhật Tân, làng quất cảnh Tứ Liên, Quảng Bá, Tây Hồ, nghề trồng sen ướp trà,…có giá trị lớn trong bảo tồn văn hóa Tràng An, Thăng Long- Hà Nội và phát triển du lịch.

### 1.1.8. Tài nguyên khoáng sản

Trên địa bàn quận Tây Hồ không có nhiều loại khoáng sản, ngoài nguồn cát xây dựng phân bố ở khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc các phường Phú Thượng, Tứ Liên, Nhật Tân, Yên Phụ có thể khai thác cho nhu cầu xây dựng của thành phố.

## 1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

### 1.2.1. Tăng trưởng kinh tế

Kinh tế duy trì tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý giai đoạn 2016 - 2020 bình quân tốc độ tăng trưởng đạt 14,01%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Theo Nghị quyết 14%).

Trong đó:

+ Tốc độ tăng bình quân hàng năm của ngành công nghiệp và xây dựng ngoài quốc doanh là 10,86%, tăng vượt so với Kế hoạch (Theo Kế hoạch 9,36%);

+ Tốc độ tăng bình quân hàng năm ngành dịch vụ, thương mại 15,84%, tăng vượt so với Kế hoạch (Theo Kế hoạch 15,36%); giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch đến cuối nhiệm kỳ ước đạt 66,14% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế, tăng vượt so với Nghị quyết (Theo Nghị quyết 65%);

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt theo giá thực tế trên 1ha đất bình quân đạt 235 triệu đồng, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (Theo Nghị quyết 230 triệu đồng/ha).

Để đạt được những kết trên, UBND quận đã tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ. Đẩy mạnh việc trao đổi, cung cấp thông tin về định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh. Tạo môi trường thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp phát triển, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

### 1.2.2. Thu, chi ngân sách

Kinh tế tăng trưởng góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn quận.

+ Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 ước đạt: 15.554 tỷ đồng. Thu ngân sách trung bình hàng năm đạt: 3.111 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu so với Kế hoạch đề ra là 3,6 lần (tổng thu ngân sách trên địa bàn quận: 4.309 tỷ đồng, bình quân: 861,8 tỷ đồng/năm), tốc độ tăng thu ngân sách trung bình hàng năm tăng 13,26%.

+ Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt và vượt dự toán: giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4.995 tỷ đồng. Chi ngân sách bình quân hàng năm đạt 999 tỷ đồng/năm vượt chỉ tiêu so với Kế hoạch đề ra (tổng chi ngân sách nhà nước: 4.298 tỷ đồng, bình quân: 859,6 tỷ đồng/năm). Công tác chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tự cân đối ngân sách chi thường xuyên theo Quyết định của Thành phố giai đoạn 2017-2020.

1.2.3. Quản lý đất đai, đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng

UBND Quận đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn quận. Tổ chức quản lý và thực hiện tốt quy hoạch phân khu đô thị H2-1 và quy hoạch phân khu đô thị A6 theo quyết định phê duyệt của Thành phố; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với 6 ô chức năng; phối hợp rà soát, tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu đô thị khu vực hai bên sông Hồng.

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Xử lý dỡ bỏ tại chỗ 679 lượt lều lán, nhà tạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm,…chủ yếu tại khu vực 16 ha phường Yên Phụ, khu 3,5 ha phường Tứ Liên, khu vực xung quanh Hồ Đầm Trị phường Quảng An.

Làm tốt công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý, khai thác, sử dụng đất theo quy hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý, đấu giá đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường quản lý. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai được tăng cường. Triển khai thực hiện hiệu quả Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của Thành phố trên địa bàn quận. Công tác điều tra khảo sát, lập hồ sơ địa chính đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng được quan tâm thực hiện.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định và đúng chủ trương tại Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn quận: kiểm tra, rà soát các hoạt động khai thác cát, tập kết vật liệu xây dựng trái phép tại khu vực sông Hồng.

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận, là tiền đề cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị. UBND quận chỉ đạo Hội đồng BTHT&TĐC dự án, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch tiến độ đã phê duyệt, tập trung các dự án trọng điểm của Thành phố và quận, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, chế độ chính sách theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, Quận đã thực hiện công tác GPMB đối với 52 dự án, đã hoàn thành 22 dự án trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: dự án xây dựng Cầu Nhật Tân, dự án xây dựng đường Vành đai 2, dự án mở rộng vườn hoa Lạc Long Quân, dự án trường mầm non TD school,…; 30 dự án đang triển khai thực hiện công tác GPMB như: dự án Tây Hồ Tây, dự án cải tạo mương thoát nước Thụy Khuê… Quyết định phê duyệt 1.364 phương án, thu hồi 29,547 ha đất, chi trả 1.183 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ, giài phóng mặt bằng, bố trí tái định cư 128 căn hộ.

UBND Quận tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị theo quy hoạch. Thực hiện đầu tư xây dựng các dự án đã được phê duyệt trong danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 và các công trình hạ tầng đô thị, xã hội theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND quận đã triển khai thực hiện 131 dự án của quận với tổng vốn huy động dự kiến là 4.156 tỷ; trung bình 402 tỷ đồng/năm; dự kiến hết năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng 81 dự án, trong đó hoàn thành một số dự án quan trọng, dự án khó khăn, bức xúc của quận như: dự án xây dựng trường TH Chu Văn An, TH Tứ Liên, TH Quảng An; trường THCS Đông Thái, THCS Tứ Liên …, đặc biệt trường TH, THCS Tứ Liên hoàn thành sau gần 18 năm do vướng mắc, khó khăn về quy hoạch, đất đai.

1.2.4. Văn hóa, xã hội

Lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao tiếp tục phát triển, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận.

Công tác giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo, giới thiệu quảng bá hình ảnh và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa trên địa bàn quận được coi trọng. Tổ chức và quản lý các lễ hội truyền thống được thực hiện đúng quy định, đảm bảo trang trọng - an toàn - tiết kiệm, không để xảy phức tạp về an ninh trật tự.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa phường, nhà sinh hoạt dân cư trên địa bàn quận, giai đoạn 2018 - 2020” đạt được những kết quả tích cực: thực hiện thống nhất quản lý nhà văn hoá phường theo mô hình “Trung tâm văn hoá - thể thao phường; 82/89 địa bàn dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng, đạt tỷ lệ 92,14%; hệ thống nhà văn hóa, nhà sinh hoạt được quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa, hệ thống các thiết chế văn hóa được trang bị đầy đủ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển văn hóa của cộng đồng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Số Tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa - sức khỏe” đạt tỷ lệ 86,2% (vượt chỉ tiêu Kế hoạch đề ra là 75%); số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa - sức khỏe” đạt tỷ lệ 93,3% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 89%). Tập trung triển khai xây dựng mô hình “Phường văn hóa”, từ năm 2016 đến năm 2019 đã có 03 phường được công nhận là “Phường văn hóa”: phường Xuân La, Phú Thượng, Bưởi; phấn đấu đến năm 2020 phường Thụy Khuê được công nhận “Phường văn hóa”. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa thông tin trong toàn quận được chú trọng và tổ chức định kỳ hàng năm.

1.2.5. Giáo dục, đào tạo

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư đúng hướng, đã có bước phát triển toàn diện - đồng bộ và bền vững. Hiện quận có 23/25 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92%, tăng 4 trường so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (tăng thêm 04 trường so với năm 2015: trường tiểu học An Dương, trường mầm non Đoàn Thị Điểm, trường tiểu học và trung học cơ sở Tứ Liên). Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường công lập đạt tỷ lệ cao, năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh tiểu học học 02 buổi/ngày đạt 100%.

Công tác giáo dục thường xuyên được quan tâm, bảo đảm điều kiện học tập cho mọi người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được học nghề, chuyển đổi nghề. Triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù bơi cho học sinh tiểu học trên địa bàn quận, giai đoạn 2016 - 2020”, kết quả 98% học sinh tham gia, Đề án được cán bộ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

1.2.6. Công tác y tế

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng, bảo đảm ổn định mức tăng dân số tự nhiên: Tập trung triển khai Đề án “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận, giai đoạn 2016 - 2020”: kết quả tỷ suất sinh thô giảm hàng năm, đến cuối nhiệm kỳ đạt 12,42‰, giảm vượt 3,51‰; các chỉ tiêu khác về dân số - kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 0,82%, giảm vượt 0,68% (chỉ tiêu Kế hoạch là 1,5%).

1.2.7. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

UBND Quận đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Chính trị - xã hội trên địa bàn quận luôn ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Chủ động ngăn chặn kịp thời các hoạt động của tội phạm, không để hình thành tội phạm hoạt động có “tổ chức”, tụ điểm phức tạp về ma túy; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Chỉ đạo sát sao công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thực hiện hiệu quả Đề án “Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”. Tăng cường đầu tư trang thiết bị PCCC, tập trung làm tốt tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kỹ năng thoát hiểm cho người dân và đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ, liên ngành, đột xuất về an toàn PCCC trên địa bàn quận.

Lực lượng quân sự quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt trong xây dựng khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng yếu và các mục tiêu A2 trên địa bàn. Hàng năm chỉ đạo 02 phường diễn tập chiến đấu phòng thủ, đạt 100% kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt yêu cầu, mục đích đề ra.

## 1.3. Đánh giá chung

### 1.3.1. Kết quả đạt được

Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự giám sát của HĐND quận, sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên, UBND quận đã chủ động, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V đã đề ra để xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể , đưa ra các giải pháp, biện pháp thực hiện trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 đều hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kinh tế tăng trưởng theo đúng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý hàng năm đạt 14,01%.

Thu ngân sách hàng năm đạt cao so với dự toán, tăng 3,6 lần so với kế hoạch đề ra, tốc độ thu ngân sách trung bình hàng năm tăng 13,26%, đảm bảo cân đối thu - chi.

Việc đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội đạt hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, định hướng đã đề ra. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị được kiểm soát. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, là quận thứ hai của Thành phố không còn hộ nghèo. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách xã hội được thực hiện chu đáo, kịp thời. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện, mang lại hình ảnh tích cực cho giáo dục quận. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với việc thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố trên địa bàn quận; Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận, phường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tư pháp đạt kết quả tốt. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền được nâng lên.

### 1.3.2. Một số tồn tại, hạn chế

- Về phát triển kinh tế và quản lý thu chi ngân sách: Kinh tế có phát triển nhưng chưa ổn định. Thu ngân sách hàng năm tăng nhưng nguồn thu chưa bền vững; chi đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt so với kế hoạch giao hằng năm. Một số mô hình phát triển dịch vụ du lịch tiến độ triển khai chậm.

- Về công tác văn hóa - xã hội: Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế: tình trạng đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng vẫn còn tồn tại. Một số cán bộ, công chức, viên chức của một số đơn vị chưa thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, văn hóa hội họp, còn tình trạng đi họp muộn, bỏ họp về sớm, làm việc riêng trong giờ họp; tình trạng đi làm muộn, về sớm.

- Về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường: Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất bãi sông Hồng còn diễn biến phức tạp, các công trình vi phạm đã được xử lý dỡ bỏ tuy nhiên một số trường hợp tái vi phạm sau khi bị chính quyền xử lý. Tình trạng đổ trộm phế thải với khối lượng lớn tại một số phường ven sông Hồng, tại khu đô thị Tây Hồ Tây chưa được phát hiện kịp thời, xử lý kiên quyết ngay từ ban đầu. Công tác quản lý vỉa hè lòng đường thực hiện chưa thường xuyên, việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh còn tồn tại trên một số tuyến đường, phố.

- Về công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng: Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đặt ra. Công tác đầu tư một số dự án hạ tầng đô thị còn chậm tiến độ.

- Về công tác cải cách hành chính, thanh tra: Việc triển khai áp dụng giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn nhiều bất cập, chưa thực sự hiệu quả. Công tác tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán của một số đơn vị còn chậm, chưa thực hiện triệt để.

## 1.4. Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025

### 1.4.1. Về kinh tế, quản lý thu, chi ngân sách

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020 và định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, UBND quận cần huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đầu tư, khai thác những tiềm năng, lợi thế của Hồ Tây và thế mạnh của quận.

Tập trung ưu tiên dành nguồn lực cho việc đầu tư về hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch và con người phục vụ cho việc phát triển dịch vụ du lịch; tiếp tục duy trì các sản phẩm truyền thống của quận để phục vụ du lịch như: hoa đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên, xôi Phú Thượng, chè sen Quảng An,…các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi giải trí trên địa bàn quận.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch, Tổng công ty du lịch Hà Nội để quảng bá hình ảnh, tạo điểm đến, lập bản đồ du lịch, trung tâm chung chuyển cũng như kết nối các Tour, tuyến thăm quan gắn với các sản phẩm du lịch trên địa bàn quận.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020: Đề án “Tổ chức không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ”, Đề án“Điểm du lịch, dịch vụ văn hóa và phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó, phường Bưởi”, Đề án “Phát triển trồng hoa Sen trên một số hồ nhỏ khu vực xung quanh Hồ Tây”, Đề án “Phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận, giai đoạn 2017-2020, định hướng phát triển đến năm 2030”,… và thực hiện các Đề án mới theo chủ trương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách, tập trung chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách quận, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu, giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát kỹ các nhiệm vụ chi, công tác chi ngân sách thực hiện đúng quy trình, dự toán, tiêu chuẩn và định mức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

### 1.4.2. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tiến độ GPMB

Phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong công tác lập, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết phân khu đô thị khu vực 2 bên sông Hồng (phân khu R). Tiếp tục triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số khu vực trên địa bàn quận; tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo phân cấp.

Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách quận; quản

lý chặt chẽ các diện tích đất công do UBND phường quản lý, không để xảy ra vi  phạm pháp luật về đất đai.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng các dự án phát triển hạ tầng đô thị, cảnh quan môi trường theo hướng văn minh, hiện đại. Ưu tiên thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án trọng điểm của quận như: xây dựng mở rộng đường Xuân Diệu, đường Đặng Thai Mai, cải tạo hồ Tứ Liên, đường Lạc Long Quân, 45 Võng Thị… các dự án hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, vườn hoa cây xanh, chiếu sáng theo quy hoạch phân khu A6 được duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành liên quan trong việc thực hiện các dự án của Thành phố trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư, đánh giá hiệu quả các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến các phòng, ban ngành, UBND các phường về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố, Quận; hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án: xây dựng mở rộng đường Xuân Diệu, đường Đặng Thai Mai, khu đô thị Tây Hồ Tây (giai đoạn 2), khu đô thị Nam Thăng Long (giai đoạn 3 - 104ha), đường Văn Cao - Hồ Tây, cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê (đoạn từ La Pho đến Cống Đõ),...

(Nguồn: Trích từ “Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của UBND quận Tây Hồ”).

# II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

## 2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

### 2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Tây Hồ, ước hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2021 của Quận như sau:

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của quận Tây Hồ

| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất tự nhiên |  | 2.438,22 | 100 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 376,39 | 15,44 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 341,77 | 14,02 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,74 | 0,40 |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - |
| 1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 13,96 | 0,57 |
| 1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,91 | 0,45 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.948,55 | 79,92 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,12 | 0,29 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,30 | 0,18 |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 50,91 | 2,09 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,17 | 0,83 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 321,73 | 13,20 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,63 | 0,03 |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 551,73 | 22,63 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,07 | 0,78 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,18 | 0,17 |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 8,36 | 0,34 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 10,67 | 0,44 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,19 | 0,01 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 11,44 | 0,47 |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 7,35 | 0,30 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 322,04 | 13,21 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 569,15 | 23,34 |
| 2.26 | Đất công trình công cộng khác | DCK | 39,26 | 1,61 |
| 2.27 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | - | - |
| 2.28 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,25 | 0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 113,29 | 4,65 |

- Số liệu hiện trạng năm 2021 là số liệu ước tính.

- Nguồn: Điều tra thực địa và Số liệu thống kê đất đai năm 2020.

- Tổng diện tích tự nhiên 2.438,22 ha là số liệu đã được tính toán từ kiểm kê đất đai 2019 quận Tây Hồ (giảm 0,8 ha so với kỳ trước).

Tổng diện tích tự nhiên của quận đến 31/12/2020 là 2.438,22 ha.

- Đất nông nghiệp: 376,39 ha – chiếm 15,44% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp: 1.948,55 ha – chiếm 79,92% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 113,29 ha – chiếm 4,65% tổng diện tích đất tự nhiên.

### 2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

2.1.2.1. Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận

Căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 và Nghị quyết bổ sung số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ với 68 dự án, diện tích 642,987 ha và Quyết định số 4494/QĐ -UBND ngày 19/10 /2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ với 18 dự án, diện tích 24,672 ha (trong đó bố sung 12 dự án diện tích 17,31 ha), điều chỉnh giảm 03 dự án với diện tích 0,6 ha.

Như vậy, trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ được Thành phố phê duyệt 77 dự án, diện tích 659,697 ha và đã thực hiện được các dự án theo đúng quy định. Kết quả cụ thể như sau:

- Số danh mục, công trình, dự án đã thực hiện (và dự kiến thực hiện đến 31/12/2021) trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021: là 42 dự án, đạt 61,76% so với kế hoạch; diện tích 559,69 ha, đạt 87,04% so với kế hoạch, Trong đó:

+ Dự án đã có quyết định thu hồi đất, hoặc giao đất là: 15 dự án, diện tích 518,49 ha.

+ Dự án dự kiến hoàn thành đến 31/12/2021 là 04 dự án, diện tích 2,0756 ha.

+ Dự án đã cắm mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng (theo hướng dẫn của Sở) là 39 dự án, diện tích 559,06 ha.

+ Dự án nhận chuyển nhượng đã được cắm  mốc 13 dự án, diện tích 510,87 ha.

- Các danh mục, công trình, dự án chưa tổ chức thực hiện là: 26 dự án (tỷ lệ 39,24%); diện tích 83,3 ha (tỷ lệ 12,96%).

- Số danh mục, công trình, dự án đưa ra ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 03 dự án, diện tích 0,6 ha. Nguyên nhân do các dự án đã có trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND  ngày 08/12/2020 trong đợt bổ sung giữa kỳ điều chỉnh giảm do không phải thu hồi, không phải chuyển mục đích sử dụng đất.

2.1.2.2. Kết quả thực hiện dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

Danh mục các công trình, dự án tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn quận Tây Hồ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là 31 dự án thu hồi đất, diện tích 124,00 ha.

Danh mục các công trình, dự án tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn quận Tây Hồ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là 13 dự án thu hồi đất, diện tích 12,98 ha.

Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ với 68 dự án, diện tích 642,987 ha và Quyết định số 4494/QĐ -UBND ngày 19/10 /2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ với 18 dự án, diện tích 24,703 ha (trong đó bổ sung mới 10 dự án diện tích 19,345 ha), điều chỉnh giảm 03 dự án với diện tích 0,6 ha.

Như vậy, trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ được Thành phố phê duyệt 75 dự án, diện tích 665,44 ha trong đó có 64 dự án có thu hồi đất với diện tích 154,91 ha:

- Công trình, dự án đã thực hiện (và dự kiến thực hiện đến 31/12/2021) nằm trong danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 là: 40/64 dự án (đạt tỷ lệ 62,5%); diện tích 58,27 ha/154,91 ha (đạt tỷ lệ 38,2%).

- Không có công trình, dự án nằm trong danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn quận Tây Hồ.

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020

### 2.2.1. Kết quả thực hiện

UBND quận Tây Hồ đã tổ chức công bố công khai, bàn giao tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ cho UBND các phường, các phòng, ban, ngành của quận để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, công bố công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại trụ sở tiếp nhận thủ tục hành chính quận Tây Hồ và trên cổng thông tin điện tử quận. UBND các phường đã tổ chức niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ tại trụ sở UBND phường, để nhân dân trong phường biết và thực hiện. Qua báo cáo của UBND các phường và các đơn vị trong quá trình niêm yết công khai UBND các phường không nhận được kiến nghị phản ánh của công dân liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ.

Kết quả thực hiện trong năm 2021 đối với các công trình đã triển khai là 42/77 dự án (đạt tỷ lệ 54,54%), diện tích 559,0597 ha/689,221 ha (đạt tỷ lệ 81,11%). Ngoài ra còn có một số dự án chưa triển khai thực hiện trong năm 2020 do vướng mắc về cơ sở pháp lý, vốn đầu tư và bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

### 2.2.2. Những nguyên nhân, tồn tại

- Kế hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ được lập trong một năm nên chỉ phản ánh được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của các phường trong năm kế hoạch mà không đảm bảo được tính khả thi của các dự án đăng ký thực hiện do không thể chủ động nắm bắt được khả năng về vốn của chủ đầu tư, đặc biệt là những dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; dẫn đến tính khả thi của phương án kế hoạch sử dụng đất chưa cao. Nhiều công trình, dự án đăng ký thực hiện nhưng do không có vốn hoặc chậm làm thủ tục nên chưa triển khai thực hiện được theo Kế hoạch sử dụng đất.

- Chính sách đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn còn những tồn tại nhất định, dẫn tới thời gian triển khai các dự án phải kéo dài. Ngoài ra các dự án đan xen giữa dự án nhà nước thu hồi đất và dự án thỏa thuận dẫn đến chênh lệch về giá đền bù cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án thu hồi theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai 2013.

- Công tác dự báo nhu cầu và xác định danh mục các công trình, dự án đầu tư đưa vào kế hoạch, nhất là các dự án sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại thường không thể chính xác và luôn thay đổi theo nhu cầu thị trường nên kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh liên tục làm kéo dài thời gian lập và hoàn chỉnh hồ sơ.

# III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022.

## 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND Quận Tây Hồ đã tiến hành rà soát, lập Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận với tổng số công trình, dự án đăng ký thực hiện là: 76 dự án với diện tích là 613,927 ha.

#### Bảng 3: Chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ

| TT | Loại đất | Mã loại đất | Chỉ tiêu năm 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích | Cơ cấu (%) |
| I | Diện tích tự nhiên |  | 2.438,22 | 100,00 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 297,32 | 12,19 |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 273,48 | 11,22 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,61 | 0,39 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 7,43 | 0,30 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 6,80 | 0,28 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.027,67 | 83,16 |
|  | Trong đó: |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,12 | 0,29 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,30 | 0,18 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 52,73 | 2,16 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,02 | 0,82 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 401,84 | 16,48 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |  |  |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,69 | 0,07 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 15,35 | 0,63 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |  |  |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 582,12 | 23,87 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 10,98 | 0,45 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,17 | 0,17 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 7,38 | 0,30 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 322,04 | 13,21 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 557,22 | 22,85 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,25 | 0,01 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 113,22 | 4,64 |

#### Nguồn: Tính toán quy hoạch

## 3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực của Quận năm 2022

### 3.2.1. Đất nông nghiệp

Hiện trạng đất nông nghiệp là 376,38 ha, đến năm 2022 là 297,32 ha, giảm đi 79,06 ha.

#### Bảng 4: Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

| TT | Đơn vị hành chính | Mã loại đất | Đất nông nghiệp (Ha) |  |  |  | So sánh 2030/2020Tăng (+); giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trạng 2021 | Cơ cấu (%) | Đến năm 2022 | Cơ cấu (%) |  |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 376,38 | 100 | 297,32 | 100 | -79,06 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 341,77 | 90,80 | 273,48 | 91,98 | -68,29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,74 | 2,59 | 9,61 | 3,23 | -0,13 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 13,96 | 3,71 | 7,43 | 2,50 | -6,53 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,91 | 2,90 | 6,80 | 2,29 | -4,11 |

Nguồn: Tính toán quy hoạch

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích năm kế hoạch là 273,48  ha, giảm 68,29 ha, do chuyển sang các loại đất:

Đất thương mại, dịch vụ: 0,82 ha;

Đất giao thông 13,62 ha;

Đất cơ sở văn hóa 10 ha;

Đất thủy lợi: 0,1 ha;

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 2,6 ha;

Đất ở tại đô thị 37,65 ha.

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,11 ha.

Đất công trình công cộng khác 1,2 ha

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích năm kế hoạch là 9,16 ha, giảm 0,13ha, do chuyển mục đích sang đất ở.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất năm kế hoạch là 7,43 ha, giảm 6,53 ha do chuyển sang các loại đất:

Đất cơ sở văn hóa: 5,1 ha;

Đất thủy lợi: 0,07 ha;

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: 0,494 ha;

Đất ở tại đô thị: 0,17 ha.

Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,7 ha.

-  Đất nông nghiệp khác: Diện tích năm kế hoạch là 6,8 ha, giảm 4,11 ha do chuyển sang các loại đất:

Đất giáo dục: 0,2 ha;

Đất ở tại đô thị 3,91 ha.

3.2.2. Đất phi nông nghiệp

Hiện trạng đất phi nông nghiệp ước tính năm 2021 là 1,948,55 ha, đến năm 2022 là 2.027,67 ha, tăng lên 79,13 ha.

#### Bảng 5: Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2022

| TT | Đơn vị hành chính | Mã loại đất | Đất phi nông nghiệp (Ha) |  |  |  | So sánh 2030/2020Tăng (+); giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trạng 2021 | Cơ cấu (%) | Đến năm 2022 | Cơ cấu (%) |  |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 1.948,54 | 100 | 2.027,67 | 100 | 79,13 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất quốc phòng | CQP | 7,12 | 0,37 | 7,12 | 0,35 |  |
| 2 | Đất an ninh | CAN | 4,30 | 0,22 | 4,30 | 0,21 |  |
| 3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - |  |
| 4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - |  |
| 5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 50,91 | 2,61 | 52,73 | 2,60 | 1,81 |
| 6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,17 | 1,03 | 20,02 | 0,99 | -0,15 |
| 7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - |  |
| 8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - |  |
| 9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 341,39 | 17,52 | 401,84 | 19,82 | 60,45 |
| 10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,19 | 0,01 | 1,69 | 0,08 | 1,50 |
| 11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 11,44 | 0,59 | 15,35 | 0,76 | 3,91 |
| 12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - |  |
| 13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 551,73 | 28,31 | 582,12 | 28,71 | 30,40 |
| 14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 19,08 | 0,98 | 10,98 | 0,54 | -8,10 |
| 15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,17 | 0,21 | 4,17 | 0,21 |  |
| 16 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - |  |
| 17 | Đất tín ngưỡng | TIN | 7,35 | 0,38 | 7,38 | 0,36 | 0,03 |
| 18 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 322,04 | 16,53 | 322,04 | 15,88 |  |
| 19 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 569,15 | 29,21 | 557,22 | 27,48 | -11,93 |
| 20 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,25 | 0,01 | 0,25 | 0,01 |  |

Nguồn: Tính toán quy hoạch

- Đất quốc phòng: Diện tích năm kế hoạch là 7,12 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2021.

- Đất an ninh: Diện tích năm kế hoạch là 4,30 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích năm kế hoạch là 52,73 ha, tăng 1,81 ha, do lấy từ các loại đất:

Trong đó tăng 2.31 ha do lấy các loại đất

Đất nuôi trồng thủy sản 1,04 ha;

Đất ở tại đô thị 1,27 ha; Giảm 0,15 ha do chuyển sang đất giao thông

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích năm kế hoạch là 20,02 ha, giảm 0,15 ha, do chuyển sang đất giao thông.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp phường: Diện tích năm kế hoạch là 401,84 ha, tăng 60,45 ha.

#### Bảng 6: Kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng

| TT | Đơn vị hành chính | Mã loại đất | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã |  |  |  | So sánh 2022/2021Tăng (+); giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hiện trạng 2021 | Cơ cấu (%) | Đến năm 2022 | Cơ cấu (%) |  |
|  | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 341,39 | 100 | 401,84 | 100 | 60,45 |
| 1 | Đất giao thông | DGT | 255,86 | 74,95 | 291,11 | 72,44 | 35,25 |
| 2 | Đất thủy lợi | DTL | 3,33 | 0,98 | 5,90 | 1,47 | 2,57 |
| 3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 7,66 | 2,24 | 26,06 | 6,49 | 18,40 |
| 4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 1,86 | 0,54 | 1,86 | 0,46 | 0,00 |
| 5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 35,54 | 10,41 | 39,75 | 9,89 | 4,21 |
| 6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 9,29 | 2,72 | 9,29 | 2,31 | 0,00 |
| 7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 1,63 | 0,48 | 1,63 | 0,40 | 0,00 |
| 8 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,90 | 0,56 | 1,90 | 0,47 | 0,00 |
| 10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,63 | 0,19 | 0,63 | 0,16 | 0,00 |
| 11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | 0,00 |
| 12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 8,36 | 2,45 | 8,38 | 2,08 | 0,02 |
| 13 | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 10,67 | 3,12 | 10,67 | 2,65 | 0,00 |
| 15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | 0,00 |
| 16 | Đất chợ | DCH | 4,68 | 1,37 | 4,68 | 1,17 | 0,00 |

Nguồn: Tính toán quy hoạch

- Đất giao thông: Diện tích năm kế hoạch là 291,11 ha, tăng 35,25 ha, trong đó:

+ Diện tích đất thực tăng là 35,25 ha, do lấy từ các loại đất:

Đất trồng cây hàng năm khác 13,62 ha;

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,146 ha;

Đất thuỷ lợi 0,04 ha;

Đất ở tại đô thị 12,39 ha;

Đất xây dựng trụ sở cơ quan 6,5 ha;

Đất có mặt nước chuyên dùng 1,94 ha;

Đất bằng chưa sử dụng 0,07 ha;

Đất thương mại, dịch vụ 0,5 ha;

Đất cơ sở tôn giáo 0,04 ha;

- Đất thủy lợi: Diện tích năm kế hoạch là 5,9 ha, tăng 2,57 ha, trong đó:

+ Diện tích đất thực tăng là 4,24 ha, do lấy từ các loại đất:

Đất trồng cây hàng năm khác 0,1 ha;

Đất nuôi trồng thủy sản 0,069 ha; Đất ở đô thị 0,2 ha

Đất có mặt nước chuyên dùng 3,87 ha;

+ Diện tích đất thực giảm 1,66 ha do chuyển sang các loại đất:

Đất giao thông 0,04 ha;

Đất ở đô thị 1,62 ha;

- Đất công trình năng lượng: Diện tích năm kế hoạch là 1,63 ha, không thay đổi so vơi năm hiện trạng.

- Đất cơ sở văn hóa: Diện tích năm kế hoạch là 20,06 ha, tăng 18,4 ha, trong đó:

+ Diện tích đất thực tăng là 18,4 ha, do lấy từ các loại đất:

Đất trồng cây hàng năm khác 10 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 5,1 ha

Đất có mặt nước chuyên dùng 2,8 ha; Đất ở đô thị 0,5 ha

- Đất cơ sở y tế: Diện tích năm kế hoạch là 1,86 ha, không thay đổi chỉ tiêu trong năm kế hoạch sử dụng đất.

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Diện tích năm kế hoạch là 39,75 ha, tăng 4,21 ha, do lấy từ các loại đất:

Đất trồng cây hàng năm khác 2,6 ha;

Đất nuôi trồng thủy sản 0,494 ha; Đất nông nghiệp khác 0,2 ha

Đất giao thông 0,15 ha;

Đất ở tại đô thị 0,615 ha;

Đất có mặt nước chuyên dùng 0,3 ha;

- Đất cơ sở thể dục, thể thao: Diện tích năm kế hoạch là 9,47 ha, không thay đổi chỉ tiêu trong năm kế hoạch sử dụng đất.

- Đất chợ: Diện tích đất năm kế hoạch là 4,68 ha, không thay đổi chỉ tiêu trong năm kế hoạch sử dụng đất.

- Đất có di tích lịch sử văn hóa: Diện tích đất năm kế hoạch là 0,78 ha, tăng 0,147 ha, lấy vào đất có mặt nước chuyên dùng.

- Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích năm kế hoạch là 8,47 ha, tăng 0,11 ha, trong đó:

+ Thực tăng 0,114 ha do lấy từ các loại đất :

Đất giao thông 0,05 ha;

Đất ở tại đô thị 0,064 ha;

- Đất ở đô thị: Diện tích đất năm kế hoạch là 582,12 ha, tăng 30,4 ha, trong đó :

+ Diện tích đất thực tăng 46,26 ha do lấy từ các loại đất:

Đất trồng cây hàng năm khác 37,65 ha; Đất trồng cây lâu năm 0,13 ha; Đất trồng cây lâu năm 0,17 ha

Đất nông nghiệp khác 3,91 ha;

Đất thuỷ lợi 1,623 ha;

Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,6 ha;

Đất có mặt nước chuyên dùng 1,18 ha;

+ Diện tích đất thực giảm 15,86 ha do chuyển sang các loại đất:

Đất thương mại, dịch vụ 1,27 ha;

Đất giao thông 12,39 ha; Đất thủy lợi 0,2 ha; Đất cơ sở văn hóa 0,5 ha; Đất giáo dục và đào tạo 0,62 ha; Đất di tích lịch sử văn hóa 0,15ha; Đất cơ sở tôn giáo 0,05 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 0,8 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng 0,03 ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất năm kế hoạch là 10,98 ha, giảm  8,10 ha, do chuyển sang các loại đất:

Đất giao thông 6,5 ha; Đất ở đô thị 1,6 ha;

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích năm kế hoạch là 4,18 ha, không thay đổi chỉ tiêu trong năm kế hoạch sử dụng đất.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích năm kế hoạch là 10,67 ha, không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đất năm kế hoạch là 1,69 ha, tăng 1,5 ha do lấy từ đất ở đô thị 0,8 ha và đất nuôi trồng thủy sản 0,8 ha.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đất năm kế hoạch là 12,24 ha, tăng 0,01 ha do lấy từ đất ở đô thị.

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích đất năm kế hoạch là 7,38 ha, tăng 0,01 ha do lấy từ đất ở đô thị.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch suối: Diện tích đất năm kế hoạch là 322,04 ha, không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất năm kế hoạch là 557,22 ha, giảm 11,93 ha, do chuyển sang các loại đất:

Đất thương mại, dịch vụ 1,04 ha; Đất giao thông 1,94 ha;

Đất thuỷ lợi 3,87 ha; Đất cơ sở văn hóa 2,8 ha; Đất giáo dục đào tạo 0,3 ha; Đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,8 ha; Đất ở đô thị 1,18 ha;

- Đất công trình công cộng khác: Diện tích đất năm kế hoạch là 39,26 ha, không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch.

### 3.2.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất năm kế hoạch là 113,22 ha, giảm 0,07 ha, do chuyển sang đất giao thông.

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của Quận

Trên cơ sở tổng hợp và cân đối nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận Tây Hồ trong năm kế hoạch 2022 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường cụ thể như sau:

#### Bảng 7: Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường

| TT | Đơn vị hành chính | Tổng diện tích tự nhiên | Đất nông nghiệp | Đất phi nông nghiệp | Đất chưa sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quận Tây Hồ | 2.438,22 | 297,32 | 2.027,67 | 113,22 |
| 1 | Phường Phú Thượng | 652,98 | 17,72 | 555,19 | 80,07 |
| 2 | Phường Nhật Tân | 375,73 | 129,07 | 238,07 | 8,59 |
| 3 | Phường Tứ Liên | 290,96 | 125,63 | 154,28 | 11,04 |
| 4 | Phường Quảng An | 377,93 | 12,65 | 365,29 | - |
| 5 | Phường Yên Phụ | 147,19 | 4,65 | 129,01 | 13,52 |
| 6 | Phường Bưởi | 148,36 |  | 148,36 |  |
| 7 | Phường Thụy Khuê | 205,73 |  | 205,73 |  |
| 8 | Phường Xuân La | 239,34 | 7,60 | 231,74 |  |

Nguồn: tính toán quy hoạch

(Chi tiết các nhu cầu phân bổ từng loại đất cho các đơn vị hành chính cấp phường xem biểu 06/CH tại phần phụ biểu)

## 3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2022

Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích (quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 điều 57 của luật đất đai 2013) trong năm kế hoạch 2022 của Quận là 117,29 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 79,06 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 00,00 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 4,4 ha.

#### Bảng 8: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của quận Tây Hồ

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 69,67 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 68,29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,13 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 6,53 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 4,11 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |  | - |
|  | Trong đó: |  |  |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 4,4 |

#### Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông 			nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

## 3.5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2022.

Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2022 để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận là 87,3, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 61,02 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 25,95 ha.

- Đất chưa sử dụng: 0,3 ha.

#### Bảng 9: Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của quận Tây Hồ

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P. Phú Thượng | P. Nhật Tân | P.Tứ Liên | P. Quảng An | P.Yên Phụ | P. Bưởi | P. Thụy Khuê | P. Xuân La |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61,02 |  | 0,73 |  | 15,43 |  |  |  | 44,86 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 57,08 |  | 0,73 |  | 15,40 |  |  |  | 40,95 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 25,95 | 0,51 | 0,62 | 2,88 | 12,57 |  |  | 4,13 | 3,08 |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,15 |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,05 |  |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 7,81 | 0,51 | 0,28 | 0,17 | 1,55 |  |  | 4,09 | 0,06 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 9,37 |  | 0,24 | 2,71 | 4,52 |  |  |  | 1,39 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nguồn: Tính toán quy hoạch

## 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của Quận là 0,07 ha, do chuyển sang đất phi nông nghiệp.

#### Bảng 10: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022

| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (Ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - |
|  | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,07 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp phường | DHT | 0,07 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - |

Nguồn: Tính toán quy hoạch

## 3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022.

Căn cứ vào Văn bản số 7453/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Quận Tây Hồ tổng hợp số danh mục, công trình, dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là: 76 danh mục, công trình, dự án, với diện tích là 613,927 ha (diện tích đất thu hồi 88,7 ha), trong đó:

- Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022 là 76 dự án, diện tích 659,697 ha.

+ Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ – HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố là 23 dự án, diện tích 222,15 ha, Diện tích cần thu hồi là 69,16 ha

+ Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 là 44 dự án, diện tích 364,24 ha.

- Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022 là 10 dự án, diện tích 28,9915 ha.

+ Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ – HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố là 02 dự án, diện tích 19,6 ha.

+ Các dự án không phải báo cáo HĐND Thành phố thông qua: 08 dự án, diện tích 9,3915 ha.

(Danh mục chi tiết trong biểu 10/CH kèm theo phụ biểu)

### 3.8. Dự kiến các khoản thu, chi trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021.

Căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giá đất như sau:

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định khung giá đất;

- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBNĐ ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.

#### Bảng 21: Dự kiến các nguồn thu chi từ đất

| Hạng mục | Diện tích | Giá (1000 đồng/m2) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Các khoản chi |  |  |  |
| Chi bồi thường GPMB |  |  |  |
| Đất trồng lúa |  |  | - |
| Đất trồng cây hàng năm khác | 63,20 | 252 | 159.268,00 |
| Đất trồng cây lâu năm | 0,58 | 252 | 1.460,00 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1,78 | 252 | 4.477,00 |
| Đất nông nghiệp khác | 4,11 | 252 | 10.357,00 |
| Đất lâm nghiệp |  |  | - |
| Đất thương mại, dịch vụ | 0,15 | 2.732 | 3.989,00 |
| Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp |  | 2.732 | - |
| Đất xây dựng trụ sở cơ quan (*) | 8,1 | 5.971 | 483.651,00 |
| Đất ở tại đô thị | 12,67 | 10.381 | 1.315.507,00 |
| Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng: | 9,53 | 252 | 24.008,00 |
| Chi hỗ trợ di dời, tái định cư, chuyển đổi nghề |  |  | 131.551 |
| Tổng chi |  |  | 2.134.267,70 |

| Hạng mục | Diện tích | Giá (1000 đồng/m2) | Thành tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu từ cho thuê, đấu giá và chuyển mục đích sử dụng đất |  |  | 2.195.943,60 |
| Thu từ cho thuê đất |  |  | 724.456,00 |
| Đất ở tại đô thị | 58,7 | 500 | 293.500,00 |
| Đất thương mại - dịch vụ | 54,04 | 260 | 140.506,00 |
| Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 20,02 | 165 | 33.035,00 |
| Thuê đất có mặt nước | 514,83 | 50 | 257.415,00 |
| Thu từ đấu giá đất |  |  | 499,00 |
| Đấu giá quyền sử dụng đất (*) | 1,54 | 32.480 | 499,00 |
| Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất |  |  | 1.398.543,00 |
| Chuyển mục đích từ đất vườn ao liền kề sang đất ở (*) | 0,90 | 21.924 | 197.316,00 |
| Chuyển từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp | 69,67 | 340 | 237.009,00 |
| Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở (*) | 4,40 | 21.924 | 964.218,00 |
| Thu thuế chuyển quyền sử dụng đất |  |  | 72.445,60 |
| Cân đối thu - chi (II-I) |  |  | 61.675,90 |

### Nguồn: Tính toán quy hoạch

(*) Giá đất tính trung bình tại vị trí 2 (theo QĐ số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019)

- Hệ số chuyển mục đích sử dụng đất là 1,35

- Hệ số đấu giá quyền sử dụng đất là 2,0

### Tính thu chi từ đất:

- Ước tính chi phí để bồi thường thu hồi đất và các khoản chi khác là: 2.134.267,70 triệu đồng.

- Ước tính nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất là: 2.195.943,60 triệu đồng.

Vậy, tổng số tiền thu từ đất là: 61.675,90 triệu đồng.

### IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

### 4.1. Giải pháp về quản lý hành chính

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phòng mặt bằng. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, đảm bảo được tính minh bạch, dân chủ trong kế hoạch sử dụng đất để mọi thành phần kinh tế biết, để tham gia thực hiện.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, kiểm soát thủ tục hành chính, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết.

### 4.2. Giải pháp về chính sách

- Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai đến rộng rãi người dân. Tuyên truyền, phổ biến công khai rộng rãi phương án kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện các dự án công trình, nhất là các dự án công trình trọng điểm đang triển khai có thể sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng; đồng thời tập trung hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn Quận.

- Triển khai và thực hiện các giải pháp và nâng cao trách nhiệm của cơ quan giám sát trong việc thực hiện các dự án, công trình; nâng cao chất lượng công trình thông qua quản lý đấu thầu theo quy định nhằm lựa chọn những đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng có uy tín, có năng lực và kinh nghiệm cao.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch và cung cấp thông tin có liên quan cho chủ sử dụng đất để thực hiện.

- Tăng cường giới thiệu, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của địa phương đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; chủ động xây dựng các danh mục các chương trình, dự án để kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong nước và các nguồn vốn nước ngoài (ODA, FDI ...).

### 4.3. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư

- Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu.

- Khuyến khích đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhằm giảm áp lực cho nguồn ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện chính sách khai thác quỹ đất một cách hợp lý, phát huy tiềm năng; tăng cường thực hiện các dự án đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

- Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển quỹ đất, chọn những vị trí có khả năng tạo giá trị kinh tế cao, hấp dẫn đầu tư để tiến hành bồi thường tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá nhằm điều tiết giá trị gia tăng từ đất, lấy vốn để đầu tư lại các công trình hạ tầng.

- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm thực hiện các công tác quản lý sử dụng đất.

- Tập trung huy động các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án từ các nguồn vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.

- Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, tiến hành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu công nghiệp; thông qua quy hoạch, tạo quỹ đất để có thêm nguồn vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở các khu vực này.

- Củng cố bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý sử dụng đất đai.

- Có chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho công tác đào tạo, bao gồm: đào tạo nghề cho người lao động; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, ngoại ngữ tin học, đào tạo sau đại học cho đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh cho lực lượng lao động trong các doanh nghiệp. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức tại cấp phường trực tiếp làm công tác tài nguyên môi trường. Tăng cường phối hợp với UBND các phường trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận.

### 4.4. Giải pháp về khoa học - công nghệ

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác địa chính như: đo đạc bản đồ số, lưu trữ thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

- Trong lĩnh vực môi trường, đầu tư trang thiết bị máy móc, nhân sự quản lý
sử dụng phần mềm kiểm tra đánh giá chất lượng môi trường,...

### 4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận (đã được UBND thành phố phê duyệt) theo quy định của Luật đất đai, để nhân dân, các cơ quan, tổ chức được biết và tham gia, thực hiện.

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND Quận tổ chức thực hiện và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành chức năng, UBND các phường thực hiện theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

- Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi đất như: bố trí lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để thu hút lao động vào làm việc. Đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để ổn định đời sống cho nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng kế hoạch và pháp luật. Lấy kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ cho việc sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị… Nhu cầu sử dụng đất được giải quyết theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp và bố trí các khu đất mới phải dựa trên quan điểm phát triển lâu dài và bền vững. Do vậy cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các dự án phát triển, nhất là đánh giá tác động của các dự án này đối với môi trường và xã hội, phát huy vai trò của quần chúng trong việc đánh giá các tác động này. Việc xét duyệt các dự án phát triển cần có sự tham gia đầy đủ của các cơ quan, ban ngành có chức năng hoặc có liên quan.

- Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên môi trường để mọi người dân, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất đai. Đồng thời có các biện pháp kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Thực hiện đồng bộ 13 nội dung quản lý Nhà Nước về đất đai. Xây dựng các chính sách về đất đai và cụ thể hoá các điều khoản của luật đất đai và các văn bản sau luật của Trung ương, đảm bảo kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## 1. Kết luận

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về: Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của quận Tây Hồ; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của UBND quận Tây Hồ; Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; Dự  kiến Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 quận Tây Hồ (Nghị quyết số 07/NQ-HĐND quận Tây Hồ).

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận được phê duyệt sẽ là căn cứ để Quận thực hiện việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

## 2. Kiến nghị

Để có cơ sở pháp lý, thuận lợi cho công tác quản lý, sử dụng đất đai, làm cơ sở để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy định của luất Đất đai, kính đề nghị UBND thành phố sớm xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Tây Hồ.

Đề nghị UBND thành phố, các sở, ban ngành hỗ trợ và có chủ trương đẩy nhanh triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn Quận đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu quả sử dụng đất.